R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PETROVSKO

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/23-01/44

URBROJ: 2140-25-02-25-3

Petrovsko, 07. veljače 2025.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PETROVSKO

- n/p predsjednika Vijeća

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18. i 32/20.) i članka 47. Statuta Općine Petrovsko („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 21/21.), podnosim Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Petrovsko za 2024. godinu.

S poštovanjem,

N A Č E L N I K

Stjepan Krklec

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE PETROVSKO  ZA 2024. GODINU

Općinsko vijeće Općine Petrovsko je na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 15. Statuta Općine Petrovsko („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 21/21.), na 16. sjednici održanoj                       14. prosinca 2023. godine donijelo je Program gradnje komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  broj 60A/23), I. izmjena Programa donijeta na 21. sjednici održanoj 17. prosinca 2024. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 53C/24).

Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu, izvršno tijelo – općinski načelnik je u obvezi Općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog, u nastavku je dan tablični prikaz realizacije Programa:

Rashodi za građenje komunalne infrastrukture za 2024. godinu

| Red. Br. | Vrsta komunalne infrastrukture | Planirani iznos u eurima I. izmjena | Ostvareni iznos u eurima | Indeks | Izvori financiranja Opis izvora financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja 1.1Proširenje Mjesnog groblja u Petrovskom 1.2.Uređenje parkirališta kod groblja 1.3.Izgradnja javne rasvjete po naseljima na području općine Petrovsko 1.4.Opskrba pitkom vodom- Izgradnja sekundarnih cjevovoda 1.5.Javne površine – Izgradnja nogostupa na području općine Petrovsko 1.6.Asfaltiranje i održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Perovsko | 70.000,00 70.000,00 13.000,00 0,00 24.900,00 45.000,00 190.000,00 8.100,00 53.000,00 0,00 112.000,00 254.400,00 | 61.294,12 0,00 45.201,60 0,00 0,00 136.117,61 |  | Porez i prirez na dohodak od nestamostalnog rada (11) |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 2.1. Izgradnja sportske dvorane 2.2. Društveni dom Petrovsko 2.3. Dom u Štuparju 2.4. Lovački dom | 20.000,00 0,00 13.500,00 0,00 630.000,00 0,00 650.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  |
| 3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja |  |  |  |  |
|  | / | 0,00 0,00 | 0,00 |  | N/P |
| 4. | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije |  |  |  |  |
|  | / | 0,00 0,00 | 0,00 |  | N/P |
| 5. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati |  |  |  |  |
|  | / | 0,00 0,00 | 0,00 |  | N/P |
| 6. | Građevine za gospodarenje komunalnim otpadom |  |  |  |  |
|  | 6.1Uređenje odlagališta otpada Gorjak | 13.000,00 10.000,00 | 8.461,31 |  |  |

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PETROVSKO

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/23-01/44

URBROJ: 2140-25-01-25-4

Petrovsko, 27. veljače 2025.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 15. Statuta Općine Petrovsko ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 21/21.), Općinsko vijeće Općine Petrovsko je na svojoj 22. sjednici održanoj dana  27. veljače 2025. godine, donijelo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

I.

Prihvaća se i prima na znanje Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Petrovsko za 2024. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

II.

Ovaj Zaključak i Izvješće će se objaviti u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PETROVSKO

Željko Vučilovski,bacc.ing.tehn.inf.