IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PETROVSKO ZA 2020. GODINU

Općinsko vijeće Općine Petrovsko je na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj 68/18.) i članka 15. Statuta Općine Petrovsko  ( „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  br. 10/13., 12/18. ) na svojoj 19. sjednici održanoj 03.prosinca  2019. godine donijelo je  program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Sukladno članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu, izvršno tijelo  je u obvezi Općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog, u nastavku je dan tablični prikaz realizacije programa:

| Red. Br. | Naziv programa-aktivnosti | Plan za 2020. | - izmjena | Izvršenje programa | % izvršenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA I ODRŽAVANJE VODOOPSKRBNIH SUSTAVA |  |  |  |  |
|  | Zacjevljenje cestovnih jaraka i uređenje odvodnje u svrhu zaštite prometnica-nerazvrstanih cesta: -nabava plastičnih, korigiranih cijevi i betonskih cijevi raznih profila za održavanje i uređenje odvodnje uz nerazvrstane ceste i lokalne puteva - nabava kanalizacijskih cijevi | 173.000,00 10.000,00 | 123.000,00 | 122.348,50 28.125,00 | 99 % 281 % |
| 2. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |
|  | Redovno održavanje javno-zelenih površina na području općine Petrovsko | 50.000,00 |  | 0,00 | Sredstva prikazana u točki 4. |
|  | Sakupljanje i odvoz krutog otpada iz kućanstva | 50.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Izdaci za sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada „Gorjak“ | 50.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |
|  | Uređenje i održavanje javnih površina: |  |  |  |  |
|  | Uređenje javnih površina i održavanje zelenih površina na groblju | 70.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Postava novih oglasnih ploča, te održavanje postojećih | 10.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Sufinanciranje uređenja dječjih igrališta na području Općine Petrovsko | 70.000,00 | 113.500,00 | 113.262,34 | 100 % |
|  | Izdaci za saniranje klizišta na javnih prometnim površinama i izrada projektne dokumentacije, te sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih klizištima | 150.000,00 | 1.077.000,00 (Hršaki, Šanjugi, Rizmeki) | 1.071.108,75 | 99 % |
| 4. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |
|  | Nabava kamenog materijala svih granulacija za uređenje lokalnih puteva, sanaciju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i njihovo redovno održavanje | 10.000,00 |  | 11.300,00 | 113 % |
|  | Asfaltiranje i presvlačenje postojećih javnih puteva | 870.000,00 | 1.043.000,00 | 1.203.828,20 | 115 % |
|  | Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta: Usluge zimskog čišćenja i održavanja cesta -paušalno | 250.000,00 | 50.000,00 | 67.515,51 | 45 % |
|  | Nabava šljunka i soli za posipavanje cesta- paušalno | 50.000,00 |  | 27.372,01 | 55 % |
|  | Ostali radovi: |  |  |  |  |
|  | Krpanje udarnih rupa-paušalno | 130.000,00 | 20.000,00 | 10.887,77 | 54 % |
|  | Nabava i postava vertikalne prometne signalizacije na novoasfaltiranim cestama, obnova dotrajale signalizacije, nabava putokaza i prometnih ogledala za naselja i nabava prometne signalizacije za označavanje autobusnih stajališta - paušalno | 5.000,00 | 5.800,00 | 5.795,00 | 100 % |
|  | Zemljani radovi u svrhu proširenja i uređenja nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva (rad stroja) i prijevoz materijala- paušalno | 25.000,00 |  | 27.100,00 | 108 % |
|  | Košnja bankina uz nerazvrstane ceste na području općine Petrovsko - paušalno | 90.000,00 |  | 75.300,00 | 84 % |
| 5. | ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE |  |  |  |  |
|  | Održavanje groblja i mrtvačnice i usluge ukopa prema Ugovoru-paušalno | 75.000,00 |  | Ukupno 94.948,69 Iznos od 68.544,94 odnosi se na ukop i redovno održavanje, a iznos od 26.393,75 kn na video nadzor | 156 % |
|  | Odvoz smeća sa groblja kontejnerom- paušalno | 32.000,00 | 120.000,00 | 122.025,00 | 102 % |
|  | Nabava opreme za uređenje mrtvačnice-paušalno | 20.000,00 |  | 16.125,00 | 81 % |
| 6. | JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |
|  | Podmirenje troškova električne energije za javnu rasvjetu na području općine Petrovsko - paušalno | 80.000,00 |  | 89.054,46 | 111 % |
|  | Tekuće održavanje javne rasvjete po naseljima na području općine Petrovsko - paušalno | 30.000,00 |  | 15.000,00 | 50 % |
|  | Montaža i demontaža dekorativne bežićne rasvjete na području općine Petrovsko- paušalno | 10.000,00 |  | 8.150,00 | 82 % |
|  | SVEUKUPNO | 2.310.000,00 | 2.552.300,00 | 3.109.246,23 | 122 % |