IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PETROVSKO ZA 2020. GODINU

Općinsko vijeće Općine Petrovsko na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18.) i članka 15. Statuta Općine Petrovsko  („ Službeni glasnik“ br. 10/13., 12/18.) na svojoj 19. sjednici održanoj  03. prosinca 2019. godine, donijelo je Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrovsko za 2020. godinu.

Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu, izvršno tijelo - općinski načelnik u obvezi je općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog, u nastavku je dan tablični prikaz realizacije programa:

| Red. Br. | Naziv programa-aktivnosti | Plan za 2020. | - izmjena | Izvršenje programa | % izvršenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPSKRBA PITKOM VODOM |  |  |  |  |
|  | - Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu Golci-Šanjugi - Izrada sekundarnog cjevovoda „Šereki“ | 100.000,00 150.000,00 | 181.000,00 0,00 | 180.625,00 0,00 | 100 % 0,00 |
| 2. | JAVNE POVRŠINE(nogostupi,ceste) -Izrada potrebne projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i izvođenje radova na izgradnji nogostupa na području Općine Petrovsko -Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1 Slatina Svedruška (škola)-Preseka Petrovska (Juriki) | 250.000,00 6.000.000,00 | 80.000,00 6.363.030,00 | 79.380,70 6.583.190,16 | 99,0 % 103 % |
|  | -Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Petrovsko | 400.000,00 |  |  | Sredstva prikazana u programu održavanja Točka 4. |
| 3. | GROBLJE: |  |  |  |  |
|  | -Uređenje Mjesnog groblja | 200.000,00 | 7.000,00 | 6.243,06 | 89 % |
|  | -Uređenje parkirališta kod groblja |  |  |  |  |
|  |  | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | JAVNA RASVJETA: |  |  |  |  |
|  | -Izgadnja javne rasvjete po naseljima na području općine Petrovsko | 220.000,00 | 141.000,00 | 141.043,50 | 100 % |
| 5. | SPORTSKI OBJEKTI: |  |  |  |  |
|  | Izgradnja 1. faze sportske dvorane | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 7.850.000,00 | 6.772.030,00 | 6.990.482,42 | 103 % |