R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PETROVSKO

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/25-01/16

URBROJ: 2140-25-01-25-1

Petrovsko, 27. prosinca 2025.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 15. Statuta Općine Petrovsko ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 21/21.), Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 7. sjednici održanoj dana                             27. prosinca 2025. godine,  d o n o s i

P R O G R A M

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Petrovsko za 2026. godinu

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrovsko za 2026. godinu,  sukladno financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja, planira i određuje gradnja komunalne infrastrukture i to:

1. koje građevine komunalne infrastrukture će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2. koje građevine komunalne infrastrukture će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. koje građevine komunalne infrastrukture će se graditi izvan građevinskog područja

4. koje postojeće građevine komunalne infrastrukture će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. koje građevine će se uklanjati

6. građevine za gospodarenje komunalnim otpadom

7. druga pitanja određena ovim Programom i zakonskim odredbama.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (u daljnjem tekstu: procjena troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja kako slijedi u tablici u nastavku.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Tablica 1. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE PETROVSKO ZA 2026. GODINU

| R.br. | NAZIV PROJEKTA/VRSTA TROŠKA | PROCJENA TROŠKA (eur) | Komunalni doprinos | Komunalna naknada | Cijena komunalne usluge | Naknada za koncesiju | Proračun Općine Petrovsko | Fondovi EU | Ugovori, naknade i drugi izvori financiranja | Donacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Proširenje Mjesnog groblja u Petrovskom | 35.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 | - | 15.000,00 | - |
|  | Projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građenje | 35.000,00 |  |  |  |  | 20.000,00 |  | 15.000,00 |  |
|  | Stručni nadzor građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vođenje projekta građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Uređenje parkirališta kod groblja | 15.000,00 | - | - | - | - | 15.000,00 |  | - | - |
|  | Projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građenje | 15.000,00 |  |  |  |  | 15.000,00 |  |  |  |
|  | Stručni nadzor građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vođenje projekta građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Izgradnja javne rasvjete po naseljima na području općine Petrovsko | 30.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 | - | 10.000,00 | - |
|  | Projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građenje | 30.000,00 |  |  |  |  | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |
|  | Stručni nadzor građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vođenje projekta građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Opskrba pitkom vodom- Izgradnja sekundarnih cjevovoda i visoke zone | 134.000,00 | - | - | - | - | 134.000,00 | - | - | - |
|  | Projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građenje | 134.000,00 |  |  |  |  | 134.000,00 |  |  |  |
|  | Stručni nadzor građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vođenje projekta građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Javne površine – Izgradnja nogostupa na području Općine Petrovsko | 210.000,00 |  |  |  |  | 84.000,00 |  | 63.000,00 |  |
|  | Projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stručni nadzor građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vođenje projekta građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Petrovsko | 250.000,00 |  |  |  |  | 150.000,00 |  | 100.000,00 |  |
|  | Projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stručni nadzor građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vođenje projekta građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Dječji vrtić | 200.000,00 | - | - |  | - | - | 50.000,00 |  | 150.000,00 | - |  | - |
|  | Projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stručni nadzor građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vođenje projekta građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Društveni dom Petrovsko | 30.000,00 | - | - |  | - | - | - |  | 20.000,00 | 10.000,00 |  | - |
|  | Projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stručni nadzor građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vođenje projekta građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Dom u Štuparju | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,00 | 20.000,00 |  |  |
|  | Projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stručni nadzor građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vođenje projekta građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Lovački dom | 700.000,00 |  |  |  |  |  | 105.000,00 |  | 595.000,00 |  |  |  |
| 2.5 | Vatrogasni dom | 150.000,00 |  |  |  |  |  | 30.000,00 | 120.000,00 |  |  |  |  |
|  | Projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stručni nadzor građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vođenje projekta građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Stara mrtvačnica | 100.000,00 |  |  |  |  |  | 60.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  |
|  | Projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stručni nadzor građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vođenje projekta građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Općinska zgrada (energetska obnova) | 100.000,00 |  |  |  |  |  | 40.000,00 | 60.000,00 |  |  |  |  |
|  | Projektiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stručni nadzor građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vođenje projekta građenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Građevine za gospodarenje komunalnim otpadom

Članak 3.

Ukupna sredstva za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture i Programa građenja građevina za gospodarenje otpadom na području općine Petrovsko u 2026. godini utvrđuju se u iznosu od 2.004.000,00 eura.

Članak 4.

Ovaj Program će se objaviti u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PETROVSKO

Davor Bešenski